关于罗山县2018年村级活动场所建设项目实施情况的公示

经县人民政府研究确定，2018年统筹整合财政涉农资金安排到县委组织部资金规模420万元，涉及52个项目，现将项目有关情况公示如下：

1.实施地点：全县20个乡镇（街道）的52个村（社区）（具体项目清单见附件）

2.实施方式：县财政安排专项经费420万元，新建、维修活动场所52个。统一村级组织活动场所标识、制度，规范议事规则、行为规范、便民服务、党内生活等基本制度，全面提升现有活动场所建设、管理水平。

3.投资预算：财政资金420万元。

4.建设期限：2018年。

5.预期目标：2018年，推动村级组织活动场所标准化建设，村（社区）均有活动场所，有设施俱全、功能完善、服务到位、群众满意的“一站式”服务中心。

6.实施单位：各乡镇（街道）人民政府（办事处）。

7.取得成效：村级活动场所建设项目使得场所管理规范，作用发挥良好，经常组织党员、群众开展健康向上的各种活动。

8.项目主管部门：（1）牵头单位：县委组织部  监督电话0376-2178229；（2）责任单位：县财政局

中共罗山县委组织部           罗山县财政局

2018年12月20日

| 罗山县2018年村级活动场所项目明细表 |
| --- |
| 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 建设期限 | 建设单位及责任人 | 施工单位及责任人 | 资金来源 | 资金构成及规模 | 政府采购及招投标情况 | 预期目标 | 项目实施效果 |
| 定远乡刘店村村级组织活动场所建设 | 定远乡刘店村 | 楼顶防水、院子地坪、门楼翻建、房屋门窗整修等 | 2018.08 | 定远乡刘店村 罗荣敏 | 罗山县鑫新建筑安装工程有限公司 汪友中 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级活动场所的整修极大地改善了村级党组织和党员干部群众学习、工作及其他活动的条件，提高了村级办事效率，方便了村民办事。也增强了村级党组织工作的透明度和基层组织的战斗力、凝聚力，激发村民们建设社会主义新农村的热情，进一步推进村级组织活动走上制度化规范化的轨道。 |
| 定远乡朱庄村村级组织活动场所建设 | 定远乡朱庄村 | 楼顶防水、院子地坪、门楼翻建、房屋门窗整修等 | 2018.08 | 定远乡朱庄村 张志金 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 李兵 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级活动场所的整修极大地改善了村级党组织和党员干部群众学习、工作及其他活动的条件，提高了村级办事效率，方便了村民办事。也增强了村级党组织工作的透明度和基层组织的战斗力、凝聚力，激发村民们建设社会主义新农村的热情，进一步推进村级组织活动走上制度化规范化的轨道。 |
| 周党镇南街居委会村级活动场所建设 | 周党镇南街居委会 | 新建3层，每层5间，共计700个平方。建院墙、楼梯及配套设施等。 | 2018.12 | 周党镇南街居委会 张玉杰 | 闵革施工队 | 财政资金 | 15 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村部容貌发生焕然一新变化，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 周党镇东峰村村级组织活动场所建设 | 周党镇东峰村 | 维修：1.房屋顶部防水；2.墙体内外粉刷；3.村部大门院墙地面硬化。 | 2018.12 | 周党镇东峰村 宋金刚 | 罗卫国施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村部容貌发生焕然一新变化，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 周党镇桃园村村级组织活动场所建设 | 周党镇桃园村 | 维修：房屋顶部防水，墙体内外粉刷室内地平、更换门窗、刷乳胶漆、隔离墙、建院墙、楼梯、及配套设施等。 | 2018.12 | 周党镇桃园村 丁耀金 | 丁洋施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村部容貌发生焕然一新变化，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 周党镇龙镇村村级组织活动场所建设 | 周党镇龙镇村 | 维修：房屋顶部防水，墙体内外粉刷室内地平、更换门窗、刷乳胶漆、隔离墙、楼梯、及配套设施等。 | 2018.12 | 周党镇龙镇村 丁耀秀 | 杨怀恩施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村部容貌发生焕然一新变化，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 楠杆镇楠杆村村级组织活动场所建设 | 楠杆镇楠杆村 | 新建村部，一层，砖混结构，面积约120平方米，共6间屋，硬化路面、建围墙等。建设资金约20万元。 | 2018.05 | 楠杆镇楠杆村 杨仕富 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 李兵 | 财政资金 | 15 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村部容貌发生焕然一新变化，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 楠杆镇五一社区村级组织活动场所建设 | 楠杆镇五一社区 | 维修包括墙体粉刷、更换门窗、维修楼面、粉刷院墙、楼梯刷漆、地面硬化等。 | 2018.06 | 楠杆镇五一社区 杨明莉 | 张绪军施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“一征三议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 提升办公条件，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 龙山街道常岗村村级组织活动场所建设 | 龙山街道常岗村 | 扩建会议室3间60平方、卫生间 | 2018.4.5-5.5 | 龙山街道常岗村 王 慧 | 陈绵国施工队 | 财政资金 | 6 | 通过四议两公开程序进行议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 新建砖混结构会议室70平方米，地面地平150平方米，院墙20米，全村2865人受益 |
| 灵山镇檀墩村村级组织活动场所建设（2012年新建） | 灵山镇檀墩村 | 村部维修 | 2018年5月8日—2018年6月30日 | 灵山镇檀墩村 黄玉寿 | 罗山县永兴建筑安装工程有限公司 李开良 | 财政资金 | 6 | 议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完成挡堵墙、文化墙装饰、村部办公房粉刷、村部房顶防水的维修，改善了村级活动场所条件，提高了服务群众水平 |
| 灵山镇祁堂村村级组织活动场所建设 | 灵山镇祁堂村 | 村部改扩建 | 2018年5月8日—2018年6月30日 | 灵山镇祁堂村 姜明和 | 罗山县永兴建筑安装工程有限公司 李开良 | 财政资金 | 6 | 议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已新建会议室、院内水泥地坪的硬化、办公室拆换门、院墙栅栏的安装，改善了村级活动场所条件，提高了服务群众水平 |
| 灵山镇大马村村级组织活动场所建设 | 灵山镇大马村 | 村部改扩建 | 2018年5月8日—2018年6月30日 | 灵山镇大马村 郭正刚 | 罗山县永兴建筑安装工程有限公司 李开良 | 财政资金 | 6 | 议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 完成主房维修、厢房维修、院子整修、门楼新建、建成院墙、文化墙，改善了村级活动场所条件，提高了服务群众水平 |
| 灵山镇董桥村村级组织活动场所建设 | 灵山镇董桥村 | 村部改扩建 | 2018年5月8日—2018年6月30日 | 灵山镇董桥村 卢明家 | 罗山县永兴建筑安装工程有限公司 李开良 | 财政资金 | 6 | 议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完成办公房维修，安装夜景照明灯，完成厢房维修，已整修院子，新建门楼，已完成门前地坪、院墙、绿化带及文化墙等设施，改善了村级活动场所条件，提高了服务群众水平 |
| 丽水街道西城社区村级组织活动场所建设 | 丽水街道西城社区 | 村级活动场所维修改造 | 2018.08 | 丽水街道西城社区 喻金鑫 | 张林辉施工队 | 财政资金 | 10 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完成办公房屋隔热层建设、内墙粉刷、文化大院建设等，服务群众工作氛围浓厚，群众满意度提升 |
| 青山镇王岗村村级组织活动场所建设 | 青山镇王岗村 | 整修村部 | 2018.08 | 青山镇王岗村 张传良 | 信阳市市政建设工程公司 陈仁鹏 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所，提高服务群众能力 | 扩建村级活动场所，达到200平米 |
| 铁铺镇耿楼村村级组织活动场所建设 | 铁铺镇耿楼村 | 村部房屋整修 | 2018.12 | 铁铺镇耿楼村 易世国 | 耿楼村 易世国 | 财政资金 | 6 | 经四议两公开程序招标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村部容貌发生焕然一新变化，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 铁铺镇文庙村村级组织活动场所建设 | 铁铺镇文庙村 | 村部房屋整修 | 2018.12 | 铁铺镇文庙村 黄新春 | 文庙村 黄新春 | 财政资金 | 6 | 经四议两公开程序招标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村部容貌发生焕然一新变化，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 铁铺镇易棚村村级组织活动场所建设 | 铁铺镇易棚村 | 村部房屋整修 | 2018.12 | 铁铺镇易棚村 王立生 | 易棚村 王立生 | 财政资金 | 6 | 经四议两公开程序招标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村部容貌发生焕然一新变化，方便群众办事，增强村级党组织的服务功能。 |
| 竹竿镇尚庙村村级组织活动场所建设 | 竹竿镇尚庙村 | 新建砖混结构村级组织活动场所一个，三层 | 2018.12 | 竹竿镇尚庙村 余 娟 | 河南省金仁建设工程有限公司 户清霞 | 财政资金 | 15 | 经四议两公开程序招标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完工，已投入使用 |
| 竹竿镇朱湖村村级组织活动场所建设 | 竹竿镇朱湖村 | 对村部进行维修，粉刷墙面，更换门窗 | 2018.12 | 竹竿镇朱湖村 万 涛 | 罗山鑫新建筑安装工程有限公司 汪友中 | 财政资金 | 6 | 经四议两公开程序招标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完工，已投入使用 |
| 竹竿镇付店村村级组织活动场所建设 | 竹竿镇付店村 | 对村部进行维修，粉刷墙面，更换门窗 | 2018.12 | 竹竿镇付店村 翁端虎 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 （汪友中） | 财政资金 | 6 | 经四议两公开程序招标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完工，已投入使用 |
| 竹竿镇曾山村村级组织活动场所建设 | 竹竿镇曾山村 | 对村部进行维修，粉刷墙面，更换门窗 | 2018.12 | 竹竿镇曾山村 罗文成 | 河南忠信建筑工程有限公司 （李才喜） | 财政资金 | 6 | 经四议两公开程序招标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完工，已投入使用 |
| 山店乡银冲村村级组织活动场所建设 | 山店乡银冲村 | 村部维修粉刷墙体室内整修，室内外地坪贴砖建设 | 2018.08 | 山店乡银冲村 孙明利 | 信阳市安帮建筑劳务有限公司 余涛 | 财政资金 | 6 | 通过四议两公开程序进行议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完工已投入使用 |
| 山店乡平天村村级组织活动场所建设 | 山店乡平天村 | 村部维修粉刷墙体室内整修，室内外地坪贴砖建设 | 2018.08 | 山店乡平天村 毕志华 | 山店乡平田村 黄庆禄 | 财政资金 | 6 | 通过四议两公开程序进行议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已完工已投入使用 |
| 莽张镇石头村村级组织活动场所建设 | 莽张镇石头村 | 新建村级场所及附属设施 | 2018.06 | 莽张镇石头村 罗明灿 | 罗山县祥宇新农村开发有限公司（张廷祥） | 财政资金 | 15 | 通过四议两公开程序进行议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 投入使用后，办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高。 |
| 莽张镇闵水村村级组织活动场所建设 | 莽张镇闵水村 | 新建党员群众服务中心一层６间，150平方米，新建公厕１座，拉围墙５０米硬化院内地坪５００米。 | 2018.10 | 莽张镇闵水村 江道义 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 （丁进述） | 财政资金 | 15 | 通过四议两公开程序进行议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 投入使用后，办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高。 |
| 莽张镇王楼村村级组织活动场所建设 | 莽张镇王楼村 | 村部大院地坪硬化，大门、墙体及附属设施整修改造。 | 2018.08 | 莽张镇王楼村 张廷国 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 （陈典强） | 财政资金 | 6 | 通过四议两公开程序进行议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 投入使用后，办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高。 |
| 庙仙乡庙仙村村级组织活动场所建设 （整修） | 庙仙乡庙仙村 | 村部维修粉刷墙体室内整修，更换门窗，整修一间厨房及办公桌椅 | 2018.08 | 庙仙乡庙仙村 方思胜 | 罗山县益为新建筑劳务有限公司（查光银） | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已验收，资金已拨付，已投入使用 |
| 庙仙乡吴乡村村级组织活动场所建设 （整修） | 庙仙乡吴乡村 | 村部维修粉刷墙体室内整修，更换门窗，电线改造及整修一间厨房 | 2018.08 | 庙仙乡吴乡村 吴天生 | 庙仙乡吴永谦建筑工程队 （吴永谦） | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 已验收，资金已拨付，已投入使用 |
| 潘新镇庙冲村村级组织活动场所建设 | 潘新镇庙冲村 | 村场所进行提升改造 | 2018.08 | 潘新镇庙冲村 包乃强 | 包世平施工队 | 财政资金 | 6 | 按照上级文件履行相关手续 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 潘新镇潘新村村级组织活动场所建设 | 潘新镇潘新村 | 村场所进行提升改造 | 2018.08 | 潘新镇潘新村 潘 锦 | 丁文才施工队 | 财政资金 | 15 | 按照上级文件履行相关手续 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 潘新镇九龙村村级组织活动场所建设 | 潘新镇九龙村 | 村场所进行提升改造 | 2018.08 | 潘新镇九龙村 杨长运 | 丁明顺施工队 | 财政资金 | 15 | 按照上级文件履行相关手续 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 潘新镇仙桥村组织活动场所建设 | 潘新镇仙桥村 | 村场所进行提升改造 | 2018.08 | 潘新镇仙桥村 高 毅 | 陈君伦施工队 | 财政资金 | 6 | 按照上级文件履行相关手续 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 朱堂乡白马村村级组织活动场所建设（2012年新建） | 朱堂乡白马村 | 维修扩建 | 2018.08 | 朱堂乡白马村 彭秀银 | 村内施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 朱堂乡保安村村级活动场所建设 | 朱堂乡保安村 | 维修扩建 | 2018.08 | 朱堂乡保安村 张万金 | 村内施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 朱堂乡刘湾村村级活动场所建设 | 朱堂乡刘湾村 | 维修扩建 | 2018.08 | 朱堂乡刘湾村 熊修良 | 村内施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 东铺镇康店村村级组织活动场所建设 | 东铺镇康店村 | 维修扩建 | 2018.06 | 东铺镇康店村 任 强 | 何江施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 东铺镇北杨店村村级组织活动场所建设 | 东铺镇北杨店村 | 维修扩建 | 2018.09 | 东铺镇北杨店村 万永志 | 刘凡博施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 东铺镇烧盆村村级组织活动场所建设 | 东铺镇烧盆村 | 维修改造 | 2018.06 | 东铺镇烧盆村 罗广义 | 钱森施工队 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 东铺镇中心社区村级组织活动场所建设 | 东铺镇中心社区 | 新建 | 2018.08 | 东铺镇中心社区 张家仁 | 罗山县永兴建筑安装有限公司 陶真宗 | 财政资金 | 15 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所，提高服务群众能力 | 村级办公环境极大改善，提升了群众满意度 |
| 宝城街道桑园村村级组织活动场所建设 | 宝城街道桑园村 | 新建办公用房550平方米 | 2018.10 | 宝城街道桑园村 姚传军 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 李兵 | 财政资金 | 20 | 已议标，已四议两公开 | 改善村级活动场所，提高服务群众能力 | 村级活动场所改善，提升服务群众水平，更方便党员群众开展活动 |
| 子路镇张店村村级组织活动场所建设（2015年新建） | 子路镇张店村 | 村部改造 | 2018.08 | 子路镇张店村 石友良 | 李国汉建筑队 李国汉 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高 |
| 子路镇石山口村村级组织活动场所建设 | 子路镇石山口村 | 村部改造 | 2018.08 | 子路镇石山口村 张道坤 | 魏强建筑队 魏强 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高 |
| 子路镇长堰村村级组织活动场所建设（2016年改扩建） | 子路镇长堰村 | 村部改造 | 2018.08 | 子路镇长堰村 江 浩 | 周安胜建筑队 周安胜 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高 |
| 子路镇同升村村级组织活动场所建设 | 子路镇同升村 | 村部改造 | 2018.08 | 子路镇同升村 熊凤起 | 包祥忠建筑队 包祥忠 | 财政资金 | 6 | 村级“四议两公开”议标 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高 |
| 彭新镇张墩村村级组织活动场所建设 | 彭新镇张墩村 | 村部改造 | 2018.1-2018.12 | 彭新镇张墩村 胡述海 | 何青龙建筑队 何青龙 | 财政资金 | 6 | 已议标，已四议两公开 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高 |
| 彭新镇小河村村级组织活动场所建设 | 彭新镇小河村 | 村部改造 | 2018.1-2018.12 | 彭新镇小河村 胡 伟 | 孟传金建筑队 孟传金 | 财政资金 | 6 | 已议标，已四议两公开 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高 |
| 彭新镇茶山村村级组织活动场所建设 | 彭新镇茶山村 | 村部改造 | 2018.1-2018.12 | 彭新镇茶山村 张庭文 | 彭信喜建筑队 彭信喜 | 财政资金 | 6 | 已议标，已四议两公开 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高 |
| 彭新镇马店村村级组织活动场所建设 | 彭新镇马店村 | 村部改造 | 2018.1-2018.12 | 彭新镇马店村 吴祥真 | 马庆国建筑队 马庆国 | 财政资金 | 15 | 已议标，已四议两公开 | 改善村级活动场所条件，提升服务群众水平 | 办公条件改善，服务群众能力增强，群众满意度提高 |
| 高店乡三合村村级组织活动场所建设 | 高店乡三合村 | 村部提升 | 2018 | 高店乡政府 张 丹 | 河南鑫鼎园建筑工程有限公司 李兵 | 财政资金 | 6 | 已议标，已四议两公开 | 改善村级活动场所，提高服务群众能力 | 新建三合村活动场所包括办公室、会议室、党员活动室、图书阅览室等 |
| 高店乡闫河村村级组织活动场所建设 | 高店乡闫河村 | 村部提升 | 2018 | 高店乡政府 张 丹 | 闫河村建筑工程队 闫国和 | 财政资金 | 6 | 已议标，已四议两公开 | 改善村级活动场所，提高服务群众能力 | 村部大门院墙地面硬化维修，新建厨房，厕所改造等 |
| 高店乡东街社区村级组织活动场所建设 | 高店乡东街社区 | 新建村部 | 2018 | 高店乡政府 张 丹 | 河南铭邦路桥工程有限公司 张大军 | 财政资金 | 15 | 已议标，已四议两公开 | 改善村级活动场所，提高服务群众能力 | 新建东街社活动场所包括办公室、会议室、党员活动室、图书阅览室等 |
| 合计 | 52个 |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |

附件2

| 项目具体负责人一览表 |
| --- |
| 序号 | 姓 名 | 单位职务 | 联系方式 |
| 1 | 丁 新 | 宝城街道党工委书记 | 13937670887 |
| 2 | 龚廷树 | 宝城街道办事处主任 | 13937619215 |
| 3 | 冯伦应 | 产业集聚区党工委常务副书记、龙山街道党工委书记 | 13603766916 |
| 4 | 黄家成 | 龙山街道办事处主任、特色商业区党支部书记 | 13623977978 |
| 5 | 陈传江 | 丽水街道党工委书记 | 13513761629 |
| 6 | 张成家 | 丽水街道办事处主任 | 13598556989 |
| 7 | 郑先骥 | 东铺镇党委书记 | 13598567198 |
| 8 | 卢明忠 | 东铺镇镇长 | 13939773776 |
| 9 | 丁福云 | 尤店乡党委书记 | 13937602288 |
| 10 | 李 益 | 尤店乡乡长 | 13903769960 |
| 11 | 陈 波 | 高店乡党委书记 | 13503767917 |
| 12 | 丁 涛 | 高店乡乡长 | 13503765486 |
| 13 | 张忠高 | 竹竿镇党委书记 | 13937615520 |
| 14 | 王 宁 | 竹竿镇镇长 | 13937698298 |
| 15 | 沈雁忠 | 楠杆镇党委书记 | 13939705398 |
| 16 | 明 君 | 楠杆镇镇长 | 13939723813 |
| 17 | 吴士军 | 庙仙乡党委书记 | 13937689488 |
| 18 | 徐绍玮 | 庙仙乡乡长 | 13598588918 |
| 19 | 熊正宇 | 子路镇党委书记 | 13603764555 |
| 20 | 吴 凯 | 子路镇镇长 | 13673466198 |
| 21 | 郑祖坤 | 青山镇党委书记 | 13598556133 |
| 22 | 桂俊峰 | 青山镇镇长 | 13503767145 |
| 23 | 鲁 勖 | 莽张镇党委书记 | 13939735008 |
| 24 | 余 刚 | 莽张镇镇长 | 13939718551 |
| 25 | 孙明术 | 朱堂乡党委书记 | 13837675888 |
| 26 | 涂 鹏 | 朱堂乡乡长 | 13837603490 |
| 27 | 连 勇 | 灵山镇党委书记 | 13937670439 |
| 28 | 林华杰 | 灵山镇镇长 | 13939769395 |
| 29 | 孙光武 | 潘新镇党委书记 | 13569722858 |
| 30 | 陈剑锋 | 潘新镇镇长 | 13598558163 |
| 31 | 余大水 | 彭新镇党委书记 | 13598556968 |
| 32 | 孙耀湘 | 彭新镇镇长 | 13598568449 |
| 33 | 许 涛 | 周党镇党委书记 | 13937619008 |
| 34 | 付大兵 | 周党镇镇长 | 18837676066 |
| 35 | 颜家齐 | 定远乡党委书记、石材园区党委书记 | 13503763717 |
| 36 | 方绳武 | 定远乡乡长 | 13837630558 |
| 37 | 吴传胜 | 山店乡党委书记 | 13607603188 |
| 38 | 韩 勇 | 山店乡乡长 | 13939700256 |
| 39 | 韩 丽 | 铁铺镇党委书记 | 13937698458 |
| 40 | 方兆平 | 铁铺镇镇长 | 13939773050 |