| 罗山县2018年第二批统筹整合财政资金投入项目实施台账 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设内容 | 建设性质 | 建设地点 | 资金规模与资金筹措 | 绩效目标 | 责任单位 | 建设时限 （完工时间） |
|  |  |  |  |  | 乡（镇） | 村 | 小计 | 中省 财政 | 市 财政 | 县 财政 |  |  |  |
| 1 | X001线G312至邵湾公路伍家坡至李寨段 | 基础设施*道路 | 修建长4.3公里三级路，路面宽6.5米，厚24厘米水泥混凝土路面。 | 改建 | 楠杆镇 | 李寨村 | 1036.30 |  |  | 1036.30 | 修建长4.3公里三级路，路面宽6.5米，厚24厘米水泥混凝土路面。 解决3248人出行问题。 | 交通局 | 9月底 |
| 2 | X008线庙仙至南李店 | 基础设施*道路 | 修建长10.002公里二级路，路面宽7.5米，厚9厘米沥青混凝土路面。 | 改建 | 庙仙乡 | 高庄村、庙仙村、高庄村、熊林村、姜嘴村、南李店村、围孜村 | 2877.18 |  |  | 2877.18 | 修建长10.002公里二级路，路面宽7.5米，厚9厘米沥青混凝土路面。 解决3476人出行问题。 | 交通局 | 9月底 |
| 3 | 李楼岔路口至青山公路李楼至丰店段 | 基础设施*道路 | 修建长6.1公里三级路，路面宽6.5米，厚22厘米水泥混凝土路面。 | 改建 | 子路镇 | 李楼村、元堰村、丰店村 | 1560.00 |  |  | 1560.00 | 修建长6.1公里三级路，路面宽6.5米，厚22厘米水泥混凝土路面。 解决4869人出行问题。 | 交通局 | 9月底 |
| 4 | 李楼岔路口至青山公路丰店至孙岗段 | 基础设施*道路 | 修建长3.1公里三级路，路面宽6.5米，厚22厘米水泥混凝土路面。 | 改建 | 子路镇、青山镇 | 黎楼村、孙岗村 | 793.00 |  |  | 793.00 | 修建长3.1公里三级路，路面宽6.5米，厚22厘米水泥混凝土路面。 解决2867人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 5 | 王小湾村组路 | 基础设施*道路 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 宝城街道 | 六里村 | 12.80 |  |  | 12.80 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 6 | 汤湾组村组路 | 基础设施*道路 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 宝城街道 | 六里村 | 19.20 |  |  | 19.20 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 7 | 柴桥村组路 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 宝城街道 | 岳冲社区 | 22.40 |  |  | 22.40 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 8 | 张湖坝村组路 | 基础设施*道路 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 宝城街道 | 六里村 | 38.40 |  |  | 38.40 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 9 | 夹道村组路 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 宝城街道 | 岳冲社区 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 10 | G312-下张湾-王围孜组 | 基础设施*道路 | 修建长2.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 宝城街道 | 岳冲村 | 76.80 |  |  | 76.80 | 修建长2.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 11 | 吴洼至竹林 | 基础设施*道路 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 朱庄村 | 12.80 |  |  | 12.80 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 12 | 省道S218-定远村部 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 定远村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 13 | 朱庄组至油坊组 | 基础设施*道路 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 朱庄村 | 19.20 |  |  | 19.20 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 14 | 春秋张河路口至罗庄 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 罗庄村 | 28.00 |  |  | 28.00 | 修建长0.7公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 15 | 刘咀至朱庄小学 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 朱庄村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 16 | 高冲小学至春秋大桥 | 基础设施*道路 | 修建长1.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 高冲村 | 41.60 |  |  | 41.60 | 修建长1.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 17 | 南河大桥至夏畈 | 基础设施*道路 | 修建长1.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 定远村 | 60.80 |  |  | 60.80 | 修建长1.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 18 | 丁店至曾湾 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 黄洼村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 19 | 晏洼至才洼至彭洼 | 基础设施*道路 | 修建长2.45公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 定远乡 | 常胜村 | 78.40 |  |  | 78.40 | 修建长2.45公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 20 | 张湾桥两头顺接 | 基础设施*道路 | 维修面积1700平方米 | 维修 | 定远乡 | 陈寨村 | 17.00 |  |  | 17.00 | 维修面积1700平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 21 | 陈店桥连头顺接 | 基础设施*道路 | 维修面积260平方米 | 维修 | 定远乡 | 彭楼村 | 2.60 |  |  | 2.60 | 维修面积260平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 22 | 西组-蔡湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 东铺镇 | 东铺村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 23 | 村中心路--杨湾组 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 东铺镇 | 瀛冲村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 24 | 村中心路--任围孜--康元组 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 东铺镇 | 余湖村 | 22.40 |  |  | 22.40 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 25 | 西徐--林场 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 东铺镇 | 康店村 | 25.60 |  |  | 25.60 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 26 | 四楼--李庄组 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 东铺镇 | 烧盆村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 27 | 村中心路--陈桥组 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 东铺镇 | 瀛冲村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 28 | 林庄--东铺组 | 基础设施*道路 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 东铺镇 | 东铺村 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 29 | 杨店村组路 | 基础设施*道路 | 修建长4.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 东铺镇 | 杨店村 | 131.20 |  |  | 131.20 | 修建长4.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 30 | 西寨--村部--学校 | 基础设施*道路 | 维修面积1100平方米 | 维修 | 东铺镇 | 陈大寨村 | 11.00 |  |  | 11.00 | 维修面积1100平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 31 | 省道S336--村部 | 基础设施*道路 | 维修面积600平方米 | 维修 | 东铺镇 | 东铺村 | 6.00 |  |  | 6.00 | 维修面积600平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 32 | 省道S336-黄湾村部 | 基础设施*道路 | 维修面积600平方米 | 维修 | 东铺镇 | 黄湾村 | 6.00 |  |  | 6.00 | 维修面积600平方米 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 33 | 省道S336--村部 | 基础设施*道路 | 维修面积3000平方米 | 维修 | 东铺镇 | 康店村 | 30.00 |  |  | 30.00 | 维修面积3000平方米 解决302人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 34 | 省道S336--村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1200平方米 | 维修 | 东铺镇 | 林寨村 | 12.00 |  |  | 12.00 | 维修面积1200平方米 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 35 | 龙泉水管所--陈湾--代湾 | 基础设施*道路 | 维修面积1200平方米 | 维修 | 东铺镇 | 龙泉村 | 12.00 |  |  | 12.00 | 维修面积1200平方米 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 36 | 省道S336--村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1200平方米 | 维修 | 东铺镇 | 烧盆村 | 12.00 |  |  | 12.00 | 维修面积1200平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 37 | 省道S336--村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1300平方米 | 维修 | 东铺镇 | 瀛冲村 | 13.00 |  |  | 13.00 | 维修面积1300平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 38 | 省道S336--村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1000平方米 | 维修 | 东铺镇 | 余湖村 | 10.00 |  |  | 10.00 | 维修面积1000平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 39 | 乡道Y006-余湖村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1000平方米 | 维修 | 东铺镇 | 余湖村 | 10.00 |  |  | 10.00 | 维修面积1000平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 40 | 省道S337-塘洼林点 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 董寨林场 | 董寨林场 | 25.60 |  |  | 25.60 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 41 | 省道S337-东门沟林点 | 基础设施*道路 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 董寨林场 | 董寨林场 | 38.40 |  |  | 38.40 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 42 | 高店文化广场至七组 | 基础设施*道路 | 修建长0.875公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 高店村 | 28.00 |  |  | 28.00 | 修建长0.875公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 43 | 湖南村路口-高道村部 | 基础设施*道路 | 修建长0.9公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 高道村 | 36.00 |  |  | 36.00 | 修建长0.9公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 44 | 付岗--齐楼 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 陈堂村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 45 | 高道村部至小吕湾 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 高道村 | 40.00 |  |  | 40.00 | 修建长1公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 46 | 县道X002-闫河村部 | 基础设施*道路 | 修建长1.08公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 闫河村 | 34.56 |  |  | 34.56 | 修建长1.08公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 47 | 湖南村于湾--前陈楼 | 基础设施*道路 | 修建长1.43公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 湖南村 | 57.20 |  |  | 57.20 | 修建长1.43公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 48 | 泗淮村部--小于湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.6公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 泗淮村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长1.6公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 49 | 陈堂村路口--高庙村部 | 基础设施*道路 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 高庙村 | 54.40 |  |  | 54.40 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 50 | 县道X002-高庙村部 | 基础设施*道路 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 高庙村 | 54.40 |  |  | 54.40 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 51 | 高店村--闫河一、四组 | 基础设施*道路 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 闫河村 | 54.40 |  |  | 54.40 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 52 | 上刘村组路 | 基础设施*道路 | 修建长2.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 三合村 | 80.00 |  |  | 80.00 | 修建长2.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 53 | 中心村路拓宽 | 基础设施*道路 | 修建长3公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 高店乡 | 中心村 | 39.00 |  |  | 39.00 | 修建长3公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 54 | 009线--村部维修 | 基础设施*道路 | 维修面积1500平方米 | 维修 | 高店乡 | 余畈村 | 15.00 |  |  | 15.00 | 维修面积1500平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 55 | 省道S336-余畈村部 | 基础设施*道路 | 维修面积500平方米 | 维修 | 高店乡 | 余畈村 | 5.00 |  |  | 5.00 | 维修面积500平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 56 | X009线--村部维修 | 基础设施*道路 | 维修面积500平方米 | 维修 | 高店乡 | 张河村 | 5.00 |  |  | 5.00 | 维修面积500平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 57 | 环城路-村部 | 基础设施*道路 | 修建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 刘台村 | 9.60 |  |  | 9.60 | 修建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 58 | 七洼-曾老湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 邵洼村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 59 | 主干路-高湾组 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 高湾村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 60 | 陈湾、张湾组-小龙山水库 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 陈湾村 | 22.40 |  |  | 22.40 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 61 | 村部-龙山大道 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 高湾村 | 28.00 |  |  | 28.00 | 修建长0.7公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 62 | 生产路-仁湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 刘台村 | 22.40 |  |  | 22.40 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 63 | 村级路-张畈 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 曹堰村 | 25.60 |  |  | 25.60 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 64 | 小曾湾-东王湾 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 兴和社区 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 65 | 张畈-龙山水库 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 曹堰村 | 40.00 |  |  | 40.00 | 修建长1公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 66 | 陈湾村部北电灌站-中心组 | 基础设施*道路 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 陈湾村 | 54.40 |  |  | 54.40 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 67 | 北环路-王湾 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 邵洼村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 68 | 尤高路-塘埂 | 基础设施*道路 | 修建长3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 丽水街道 | 兴和社区 | 96.00 |  |  | 96.00 | 修建长3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 69 | 高湾桥两头顺接 | 基础设施*道路 | 维修面积650平方米 | 维修 | 丽水街道 | 高湾村 | 6.50 |  |  | 6.50 | 维修面积650平方米 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 70 | 石三口水库-陈湾村部 | 基础设施*道路 | 维修面积500平方米 | 维修 | 丽水街道 | 陈湾村 | 5.00 |  |  | 5.00 | 维修面积500平方米 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 71 | 灵山风景区通组路 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 灵山风景区 | 灵山风景区 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 72 | 菜组--东街 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 灵山镇 | 南街居委会 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 73 | 徐楼--马洼 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 灵山镇 | 张楼村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 74 | X032--村部 | 基础设施*道路 | 修建长1.242公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 灵山镇 | 祁堂村 | 49.68 |  |  | 49.68 | 修建长1.242公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 75 | 村级公路--钟湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 灵山镇 | 张楼村 | 41.60 |  |  | 41.60 | 修建长1.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 76 | 村部--上下李 | 基础设施*道路 | 修建长1.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 灵山镇 | 北街居委会 | 60.80 |  |  | 60.80 | 修建长1.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 77 | 黄土、罗湾、易湾通组公路 | 基础设施*道路 | 修建长1.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 灵山镇 | 北街居委会 | 60.80 |  |  | 60.80 | 修建长1.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 78 | 张湾组-黄楼组-小洼 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 灵山镇 | 长山村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 79 | 省道S337-大马村部 | 基础设施*道路 | 维修面积200平方米 | 维修 | 灵山镇 | 大马村 | 2.00 |  |  | 2.00 | 维修面积200平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 80 | 韩湾桥两头顺接 | 基础设施*道路 | 维修面积400平方米 | 维修 | 灵山镇 | 高寨村 | 4.00 |  |  | 4.00 | 维修面积400平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 81 | 龙山社区龚湾组 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 龙山 | 龙山村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 82 | 沈畈社区沈畈胡湾组 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 龙山 | 沈畈社区 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 83 | 双店村开武路-陈兴湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 龙山 | 双店村 | 60.80 |  |  | 60.80 | 修建长1.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 84 | 沈畈社区龙山大道-小潢河梨湾段-龚湖 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 龙山 | 沈畈社区 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 85 | 十里塘村阳光小区-刘湾组 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 龙山 | 十里塘村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 86 | 王乡王岗组--西大坝 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 王乡村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 87 | 闵水夏岗--江家塆 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 闵水村 | 22.40 |  |  | 22.40 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 88 | 吴独湾北-吴塘水库 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 槐店村 | 25.60 |  |  | 25.60 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 89 | 老民政所--开武路 | 基础设施*道路 | 修建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 街道居委会 | 28.80 |  |  | 28.80 | 修建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 90 | 王楼小余洼--袁油坊 | 基础设施*道路 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 王楼村 | 35.20 |  |  | 35.20 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 91 | 孙家湾-朱洼黄小湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 莽张村 | 41.60 |  |  | 41.60 | 修建长1.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 92 | 街道--朱洼狮子洼 | 基础设施*道路 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 街道居委会 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 93 | 前进组-闵水管家湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 李洼村 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 94 | S219--闵水管家塆 | 基础设施*道路 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 莽张村 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 95 | 槐店周湾--杨岗后戚 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 槐店村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 96 | 吴岗村部-孙堂村部 | 基础设施*道路 | 修建长2.25公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 孙堂村 | 72.00 |  |  | 72.00 | 修建长2.25公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 97 | 省道S219-吴岗村部 | 基础设施*道路 | 修建长3.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 吴岗村 | 108.80 |  |  | 108.80 | 修建长3.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 98 | 莽潘路口--凉亭前李 | 基础设施*道路 | 修建长5.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 莽张镇 | 凉亭村 | 169.60 |  |  | 169.60 | 修建长5.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 99 | 蒋洼村部水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长0.25公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 庙仙乡 | 蒋洼村 | 8.00 |  |  | 8.00 | 修建长0.25公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 100 | 吴湾组水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长0.47公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 庙仙乡 | 赵洼村 | 15.00 |  |  | 15.00 | 修建长0.47公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 101 | 熊湾—村部水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 庙仙乡 | 方集村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 102 | 闵大湾—闵小湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 庙仙乡 | 方集村 | 25.60 |  |  | 25.60 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 103 | 应老湾水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 庙仙乡 | 庙仙村 | 28.80 |  |  | 28.80 | 修建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 104 | 赵洼村组水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长1.45公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 庙仙乡 | 赵洼村 | 46.40 |  |  | 46.40 | 修建长1.45公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 105 | 邢桥村东陈寨—蒋洼村水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长2.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 庙仙乡 | 邢桥村 | 89.60 |  |  | 89.60 | 修建长2.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 106 | 姜嘴村杨岗组—竹林水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 庙仙乡 | 姜嘴村 | 96.00 |  |  | 96.00 | 修建长3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 107 | 蔡冲-陈粉房水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长0.926公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 楠杆镇 | 樊湾村 | 29.63 |  |  | 29.63 | 修建长0.926公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 108 | 刘湾至田堰姚湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.97公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 楠杆镇 | 李寨村 | 31.04 |  |  | 31.04 | 修建长0.97公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 109 | 粉房至西肖组至信阳监狱 | 基础设施*道路 | 修建长1.05公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 楠杆镇 | 李寨村 | 33.60 |  |  | 33.60 | 修建长1.05公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 110 | 林场至樊湾、张坡至国道 | 基础设施*道路 | 修建长1.234公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 楠杆镇 | 楠杆村 | 39.49 |  |  | 39.49 | 修建长1.234公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 111 | 张湾至村部 | 基础设施*道路 | 修建长1.36公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 楠杆镇 | 李寨村 | 43.52 |  |  | 43.52 | 修建长1.36公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 112 | 陈湾-李岗村水泥路 | 基础设施*道路 | 修建长2.76公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 楠杆镇 | 岳楼村 | 88.32 |  |  | 88.32 | 修建长2.76公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 113 | 祁家村王河村组路 | 基础设施*道路 | 修建长0.23公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 祁家村 | 7.36 |  |  | 7.36 | 修建长0.23公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 114 | 仙桥村韩老湾-方老湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 仙桥村 | 9.60 |  |  | 9.60 | 修建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 115 | 县道X008-潘新村 | 基础设施*道路 | 修建长0.35公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 潘新村 | 14.00 |  |  | 14.00 | 修建长0.35公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 116 | 潘新村石庄-石庄水库 | 基础设施*道路 | 修建长0.35公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 潘新村 | 11.20 |  |  | 11.20 | 修建长0.35公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 117 | 庙冲村黄家湾-吴堰组 | 基础设施*道路 | 修建长0.46公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 庙冲村 | 14.72 |  |  | 14.72 | 修建长0.46公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 118 | 潘新村后刘组-北山组 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 潘新村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 119 | 九龙村包西组-包东组 | 基础设施*道路 | 修建长0.91公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 九龙村 | 29.12 |  |  | 29.12 | 修建长0.91公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 120 | 县道X008-庙冲村部 | 基础设施*道路 | 修建长0.95公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 庙冲村 | 38.00 |  |  | 38.00 | 修建长0.95公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 121 | 县道X008-庙冲陈新湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.96公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 庙冲村 | 30.72 |  |  | 30.72 | 修建长0.96公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 122 | 仙桥街道-宋家湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 仙桥村 | 35.20 |  |  | 35.20 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 123 | 九龙村黄土坡-黄洼组 | 基础设施*道路 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 潘新镇 | 九龙村 | 38.40 |  |  | 38.40 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 124 | 省道S337-祁家村部 | 基础设施*道路 | 维修面积2800平方米 | 维修 | 潘新镇 | 祁家村 | 28.00 |  |  | 28.00 | 维修面积2800平方米 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 125 | 仙桥村-岳城村 | 基础设施*道路 | 维修面积3000平方米 | 维修 | 潘新镇 | 仙桥村 | 30.00 |  |  | 30.00 | 维修面积3000平方米 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 126 | 村组道路 | 基础设施*道路 | 修建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 彭新镇 | 明月村 | 28.80 |  |  | 28.80 | 修建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 127 | 村组道路 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 彭新镇 | 张堆村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 128 | 村组道路 | 基础设施*道路 | 修建长2.5公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 彭新镇 | 张堂村 | 100.00 |  |  | 100.00 | 修建长2.5公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 129 | 村组道路 | 基础设施*道路 | 修建长2.8公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 彭新镇 | 杨店村 | 112.00 |  |  | 112.00 | 修建长2.8公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 130 | 下东湾桥两头顺接 | 基础设施*道路 | 维修面积810平方米 | 维修 | 彭新镇 | 茶山村 | 8.10 |  |  | 8.10 | 维修面积810平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 131 | 周湾-张湾组通村公路 | 基础设施*道路 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 青山镇 | 周湾村 | 12.80 |  |  | 12.80 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 132 | 村部-小学 | 基础设施*道路 | 修建长0.45公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 青山镇 | 孙岗村 | 18.00 |  |  | 18.00 | 修建长0.45公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 133 | 朱伍路口-孙楼村组通村公路 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 青山镇 | 孙楼村 | 25.60 |  |  | 25.60 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 134 | 朱伍路口-上下尚湾通村公路 | 基础设施*道路 | 修建长0.96公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 青山镇 | 孙楼村 | 30.72 |  |  | 30.72 | 修建长0.96公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 135 | 清水塘-张楼组通村公路 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 青山镇 | 双桥村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 136 | 王西-周湾组通村公路 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 青山镇 | 王岗村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 137 | 吴洼组-忙水组通村公路 | 基础设施*道路 | 修建长3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 青山镇 | 寨里村 | 96.00 |  |  | 96.00 | 修建长3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 138 | 省道S540-陈洼村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1500平方米 | 维修 | 青山镇 | 陈洼村 | 15.00 |  |  | 15.00 | 维修面积1500平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 139 | 省道s540-冲口村村部 | 基础设施*道路 | 维修面积2500平方米 | 维修 | 青山镇 | 冲口村 | 25.00 |  |  | 25.00 | 维修面积2500平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 140 | 省道s540-孙楼村村部 | 基础设施*道路 | 维修面积630平方米 | 维修 | 青山镇 | 孙楼村 | 6.30 |  |  | 6.30 | 维修面积630平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 141 | 省道s540-王岗村村部 | 基础设施*道路 | 维修面积270平方米 | 维修 | 青山镇 | 王岗村 | 2.70 |  |  | 2.70 | 维修面积270平方米 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 142 | 陈洼村村部-夏寨村村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1720平方米 | 维修 | 青山镇 | 夏寨村 | 17.20 |  |  | 17.20 | 维修面积1720平方米 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 143 | 省道s540-寨里村村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1790平方米 | 维修 | 青山镇 | 寨里村 | 17.90 |  |  | 17.90 | 维修面积1790平方米 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 144 | 省道s540-周湾村村部 | 基础设施*道路 | 维修面积530平方米 | 维修 | 青山镇 | 周湾村 | 5.30 |  |  | 5.30 | 维修面积530平方米 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 145 | 万店村老湾组至道人石湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 山店乡 | 万店村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 146 | 平天村大山洼组 | 基础设施*道路 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 山店乡 | 平天村 | 19.20 |  |  | 19.20 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 147 | 塘角-桃园组 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 山店乡 | 胡畈村 | 40.00 |  |  | 40.00 | 修建长0.8公里，路面宽5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 148 | 中心校门前 | 基础设施*道路 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 山店乡 | 山店村 | 35.20 |  |  | 35.20 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 149 | 鸡笼村独田洼至蔡河组 | 基础设施*道路 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 山店乡 | 鸡笼村 | 38.40 |  |  | 38.40 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 150 | 张湾村部清塘-竹林 | 基础设施*道路 | 修建长1.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 山店乡 | 张湾村 | 51.20 |  |  | 51.20 | 修建长1.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 151 | 街道至黄坪坳至山店村北桥 | 基础设施*道路 | 修建长2.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 山店乡 | 山店村 | 86.40 |  |  | 86.40 | 修建长2.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 152 | 陈楼村陈楼组至平天村朱咀组 | 基础设施*道路 | 修建长2.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 山店乡 | 陈楼村 | 89.60 |  |  | 89.60 | 修建长2.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 153 | 乡道Y046-平天村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1000平方米 | 维修 | 山店乡 | 平天村 | 10.00 |  |  | 10.00 | 维修面积1000平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 154 | 易店-徐楼村牢山沟 | 基础设施*道路 | 修建长3公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 石材园区 | 易店村 | 120.00 |  |  | 120.00 | 修建长3公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 155 | 红色旅游路至大堰组 | 基础设施*道路 | 修建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 何家冲村 | 6.40 |  |  | 6.40 | 修建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 156 | 红色旅游路至团塝组 | 基础设施*道路 | 修建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 耿楼村 | 6.40 |  |  | 6.40 | 修建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 157 | 红色旅游路至杜塝组 | 基础设施*道路 | 修建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 耿楼村 | 6.40 |  |  | 6.40 | 修建长0.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 158 | 彭铁路至马江湾组 | 基础设施*道路 | 修建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 易棚村 | 9.60 |  |  | 9.60 | 修建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 159 | 集镇污水处理场至三合口组 | 基础设施*道路 | 修建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 易棚村 | 9.60 |  |  | 9.60 | 修建长0.3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 160 | 竹林湾组至张龙组 | 基础设施*道路 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 耿楼村 | 12.80 |  |  | 12.80 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 161 | 彭铁路至小江湾组 | 基础设施*道路 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 易棚村 | 12.80 |  |  | 12.80 | 修建长0.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 162 | 省道S338-铁铺村部 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 铁铺村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 163 | 红桥至张塝 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 文庙村 | 22.40 |  |  | 22.40 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 164 | 颜楼桥至外罗组 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 转蓬村 | 22.40 |  |  | 22.40 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 165 | 新湾组至产业基地 | 基础设施*道路 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 何家冲村 | 22.40 |  |  | 22.40 | 修建长0.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 166 | 竹林湾至潘塝 | 基础设施*道路 | 修建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 文庙村 | 28.80 |  |  | 28.80 | 修建长0.9公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 167 | 颜楼桥至颜楼组 | 基础设施*道路 | 修建长0.96公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 转蓬村 | 30.72 |  |  | 30.72 | 修建长0.96公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 168 | 红桥至后西湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 文庙村 | 35.20 |  |  | 35.20 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 169 | 蔡楼组至王井组 | 基础设施*道路 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 铁铺镇 | 蔡楼居委会 | 38.40 |  |  | 38.40 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 170 | 省道S338-文庙村部 | 基础设施*道路 | 维修面积600平方米 | 维修 | 铁铺镇 | 文庙村 | 6.00 |  |  | 6.00 | 维修面积600平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 171 | 省道S338-转蓬村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1050平方米 | 维修 | 铁铺镇 | 转蓬村 | 10.50 |  |  | 10.50 | 维修面积1050平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 172 | 村部-潘老湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 尤店乡 | 罗塘村 | 25.60 |  |  | 25.60 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 173 | 顾寨村组路 | 基础设施*道路 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 尤店乡 | 顾寨村 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 174 | 周湾至东官塘 | 基础设施*道路 | 修建长1.9公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 尤店乡 | 官塘村 | 76.00 |  |  | 76.00 | 修建长1.9公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 175 | 竹林至张付湾 | 基础设施*道路 | 修建长2.309公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 尤店乡 | 官塘村 | 92.36 |  |  | 92.36 | 修建长2.309公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 176 | 省道S336-罗塘村部 | 基础设施*道路 | 修建长3.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 尤店乡 | 罗塘村 | 108.80 |  |  | 108.80 | 修建长3.4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 177 | 省道S336-钓鱼台村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1500平方米 | 维修 | 尤店乡 | 钓鱼台村 | 15.00 |  |  | 15.00 | 维修面积1500平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 178 | 省道S218-管塘村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1500平方米 | 维修 | 尤店乡 | 管塘村 | 15.00 |  |  | 15.00 | 维修面积1500平方米 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 179 | 省道S338-杨冲村部 | 基础设施*道路 | 修建长0.15公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 周党镇 | 杨冲村 | 6.00 |  |  | 6.00 | 修建长0.15公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 180 | 北街搬迁点—镇区主干道 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 周党镇 | 北街居委会 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 181 | 周党村董把—罗把 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 周党镇 | 周党村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 182 | 杨冲村东湾—白石咀 | 基础设施*道路 | 修建长3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 周党镇 | 杨冲村 | 96.00 |  |  | 96.00 | 修建长3公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 183 | 前乡村至朱楼村部 | 基础设施*道路 | 修建长3.3公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 周党镇 | 前乡村 | 132.00 |  |  | 132.00 | 修建长3.3公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 184 | 周山路口—秦畈村部 | 基础设施*道路 | 修建长3.5公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 周党镇 | 秦畈村 | 140.00 |  |  | 140.00 | 修建长3.5公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 185 | 杨冲村S338—上包洼 | 基础设施*道路 | 修建长3.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 周党镇 | 杨冲村 | 115.20 |  |  | 115.20 | 修建长3.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 186 | S540伍朱路-上老湾 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 朱堂乡 | 刘湾村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 187 | S339-刘楼村通村公路 | 基础设施*道路 | 修建长1.2公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 朱堂乡 | 保安村 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.2公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 188 | 村部-陈湾-甚老湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 朱堂乡 | 白马村 | 38.40 |  |  | 38.40 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 189 | 肖畈村组路 | 基础设施*道路 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 朱堂乡 | 肖畈村 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 190 | 陈家沟-天桥村宋湾组 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 朱堂乡 | 肖畈村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 191 | 宋湾组-风坳 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 朱堂乡 | 天桥村 | 80.00 |  |  | 80.00 | 修建长2公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 192 | 肖畈村拐桥-天桥村林校 | 基础设施*道路 | 修建长4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 朱堂乡 | 天桥村 | 128.00 |  |  | 128.00 | 修建长4公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 193 | 河塘桥两头顺接 | 基础设施*道路 | 维修面积675平方米 | 维修 | 朱堂乡 | 朱堂村 | 6.75 |  |  | 6.75 | 维修面积675平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 194 | 县道X001-汪河村部 | 基础设施*道路 | 修建长0.27公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 汪河村 | 10.80 |  |  | 10.80 | 修建长0.27公里，路面宽4.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 195 | 竹河路至村部至小学 | 基础设施*道路 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 朱湖村 | 16.00 |  |  | 16.00 | 修建长0.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 196 | 县道X001至河口村部至小学 | 基础设施*道路 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 河口村 | 19.20 |  |  | 19.20 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 197 | 村卫生室至胡小湾组 | 基础设施*道路 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 新塘村 | 19.20 |  |  | 19.20 | 修建长0.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 198 | 夏北组至夏南组 | 基础设施*道路 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 新塘村 | 25.60 |  |  | 25.60 | 修建长0.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 199 | 余湾组至岗庄组 | 基础设施*道路 | 修建长0.85公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 淮河村 | 27.20 |  |  | 27.20 | 修建长0.85公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 200 | 县道X001至西区 | 基础设施*道路 | 修建长0.95公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 淮河村 | 30.40 |  |  | 30.40 | 修建长0.95公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 201 | 肖岗组至李老湾组 | 基础设施*道路 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 赵山村 | 32.00 |  |  | 32.00 | 修建长1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 202 | 国道G312-龙桥村部 | 基础设施*道路 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 龙桥村 | 35.20 |  |  | 35.20 | 修建长1.1公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 203 | 茶场至方尧组 | 基础设施*道路 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 方窑村 | 38.40 |  |  | 38.40 | 修建长1.2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 204 | 张寨组至吴庄组 | 基础设施*道路 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 联湖村 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 205 | 竹姚路至熊西组余小湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 竹竿村 | 48.00 |  |  | 48.00 | 修建长1.5公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 206 | 村部至窑厂 | 基础设施*道路 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 张老店村 | 54.40 |  |  | 54.40 | 修建长1.7公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 207 | 村部至胡庄组 | 基础设施*道路 | 修建长1.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 汪河村 | 57.60 |  |  | 57.60 | 修建长1.8公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 208 | 邓湾组至牛头山至邓山桥 | 基础设施*道路 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 竹竿镇 | 曾山村 | 64.00 |  |  | 64.00 | 修建长2公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 209 | 国道G312-胡大塘村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1500平方米 | 维修 | 竹竿镇 | 胡大塘村 | 15.00 |  |  | 15.00 | 维修面积1500平方米 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 210 | 子石路—孟榜村部 | 基础设施*道路 | 修建长0.72公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 子路镇 | 孟榜村 | 23.04 |  |  | 23.04 | 修建长0.72公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 211 | 任岗—余湾 | 基础设施*道路 | 修建长1.67公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 子路镇 | 方寨村 | 53.44 |  |  | 53.44 | 修建长1.67公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 212 | 翁湾村组路 | 基础设施*道路 | 修建长2.631公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 子路镇 | 翁湾村 | 84.20 |  |  | 84.20 | 修建长2.631公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 213 | 县道X006—赵岗—廖岗 | 基础设施*道路 | 修建长3.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 | 改建 | 子路镇 | 赵岗村、廖岗村 | 115.20 |  |  | 115.20 | 修建长3.6公里，路面宽3.5米，路面厚度18厘米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 214 | 县道X003—石山口村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1300平方米 | 维修 | 子路镇 | 石山口村 | 13.00 |  |  | 13.00 | 维修面积1300平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 215 | 县道X006—张店村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1700平方米 | 维修 | 子路镇 | 张店村 | 17.00 |  |  | 17.00 | 维修面积1700平方米 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 216 | 县道X006—长堰村部 | 基础设施*道路 | 维修面积1700平方米 | 维修 | 子路镇 | 长堰村 | 17.00 |  |  | 17.00 | 维修面积1700平方米 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 217 | 金水桥 | 基础设施*道路 | 桥梁维修 | 维修 | 灵山镇 | 长山村 | 5.00 |  |  | 5.00 | 桥梁维修 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 218 | 河榜桥 | 基础设施*道路 | 桥梁改建 | 维修 | 灵山镇 | 祁堂村 | 50.00 |  |  | 50.00 | 桥梁改建 解决256人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 219 | 周店—南李店水泥路 | 基础设施*道路 | 道路维修 | 维修 | 庙仙乡 | 周店村、南李店村 | 75.00 |  |  | 75.00 | 道路维修 解决302人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 220 | 方寨桥两头衔接 | 基础设施*道路 | 桥梁顺接 | 维修 | 庙仙乡 | 庙仙村 | 11.50 |  |  | 11.50 | 桥梁顺接 解决265人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 221 | 庙仙街—邢桥村部 | 基础设施*道路 | 道路维修 | 维修 | 庙仙乡 | 庙仙村 | 10.00 |  |  | 10.00 | 道路维修 解决218人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 222 | 赵堰桥建设项目 | 基础设施*道路 | 桥梁维修 | 维修 | 庙仙乡 | 邢桥村 | 44.80 |  |  | 44.80 | 桥梁维修 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 223 | 亚湾桥 | 基础设施*道路 | 桥梁改建 | 改建 | 楠杆镇 | 魏湾村 | 30.00 |  |  | 30.00 | 桥梁改建 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 224 | 上庄组危桥维修 | 基础设施*道路 | 桥梁维修 | 维修 | 铁铺镇 | 易棚村 | 10.00 |  |  | 10.00 | 桥梁维修 解决302人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 225 | 李店社区李南桥 | 基础设施*道路 | 桥梁改建 | 维修 | 尤店乡 | 李店社区 | 40.00 |  |  | 40.00 | 桥梁改建 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 226 | 石山口堰南桥 | 基础设施*道路 | 桥梁改建 | 维修 | 子路镇 | 石山口村 | 30.00 |  |  | 30.00 | 桥梁改建 解决218人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 227 | 郭岗小桥（东朱乡桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径2*8，桥宽8.5米。 | 改建 | 莽张镇 | 槐店村 | 61.95 |  |  | 61.95 | 跨径2*8，桥宽8.5米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 228 | 铁洼小桥（熊堰桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径1*8，桥宽6.5米。 | 改建（维修） | 潘新镇 | 陡山村 | 25.33 |  |  | 25.33 | 跨径1*8，桥宽6.5米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 229 | 陈堂南桥 | 基础设施*桥梁 | 跨径1*8，桥宽7.5米。 | 维修 | 高店乡 | 陈堂村 | 17.99 |  |  | 17.99 | 跨径1*8，桥宽7.5米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 5月底 |
| 230 | 李桥小桥（大坡头桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径3*10，桥宽6.5米。 | 改建 | 楠杆镇 | 邵湾村 | 79.95 |  |  | 79.95 | 跨径3*10，桥宽6.5米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 231 | 团榜桥（姚东小桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径1*10，桥宽6.5米。 | 改建 | 楠杆镇 | 田堰村 | 41.07 |  |  | 41.07 | 跨径1*10，桥宽6.5米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 232 | 陈望楼桥（罗湾桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径1*8，桥宽6.5米。 | 改建（维修） | 竹竿镇 | 赵山村 | 31.08 |  |  | 31.08 | 跨径1*8，桥宽6.5米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 233 | 银冲小桥（铁梨湾桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径2*8，桥宽6.5米。 | 改建 | 山店乡 | 平天村 | 42.86 |  |  | 42.86 | 跨径2*8，桥宽6.5米。 解决302人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 234 | 祁冲桥（新塆桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径2*8，桥宽6.5米。 | 改建 | 定远乡 | 北洼村 | 42.32 |  |  | 42.32 | 跨径2*8，桥宽6.5米。 解决265人出行问题。 | 交通局 | 6月底 |
| 235 | 陈堆桥（林校桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径2*8，桥宽8.5米。 | 改建 | 朱堂乡 | 天桥村 | 74.74 |  |  | 74.74 | 跨径2*8，桥宽8.5米。 解决218人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 236 | 兴隆小桥（石板桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径3*8，桥宽8.5米。 | 改建 | 朱堂乡 | 天桥村 | 88.83 |  |  | 88.83 | 跨径3*8，桥宽8.5米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 237 | 茶场桥（金荞麦桥） | 基础设施*桥梁 | 跨径2*8，桥宽8.5米。 | 改建 | 朱堂乡 | 天桥村 | 75.15 |  |  | 75.15 | 跨径2*8，桥宽8.5米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 7月底 |
| 238 | 余冲桥 | 基础设施*桥梁 | 跨径3*20，桥宽6.5米。 | 改建 | 铁铺镇 | 易蓬村 | 217.00 |  |  | 217.00 | 跨径3*20，桥宽6.5米。 解决168人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 239 | 下园桥 | 基础设施*桥梁 | 跨径4*20，桥宽6.5米。 | 改建 | 彭新镇 | 张墩村 | 274.00 |  |  | 274.00 | 跨径4*20，桥宽6.5米。 解决249人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 240 | 洪河桥 | 基础设施*桥梁 | 跨径7*13，桥宽7.5米。 | 改建 | 山店乡 | 林湾村 | 359.74 |  |  | 359.74 | 跨径7*13，桥宽7.5米。 解决256人出行问题。 | 交通局 | 8月底 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 | 投入资金 | 绩效目标 | 责任单位 | 建设时限 |
|  |  |  | 乡（镇） | 村 |  |  |  |  |
|  | 农村基础设施建设类项目 |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 2018年农村公路提升改造项目（道路） |  |  | 2683.06 |  |  |  |
| 1 | 省道S336-东吴园 | 改建长0.52公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 孙店村 | 16.6 | 通过项目建设，解决628人，贫困户207人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 2 | 省道S336-何小庄 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 孙店村 | 16.0 | 通过项目建设，解决628人，贫困户207人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 3 | 省道S336-彭庄 | 改建长0.3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 孙店村 | 9.6 | 通过项目建设，解决628人，贫困户207人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 4 | 赵湾-刘庄 | 改建长0.2公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 孙店村 | 6.4 | 通过项目建设，解决628人，贫困户207人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 5 | 省道S336-南吴园 | 改建长0.3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 孙店村 | 9.6 | 通过项目建设，解决628人，贫困户207人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 6 | 丁大塘组东南路口-黑洼组母猪嘴林场 | 改建长0.95公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 龙山街道办事处 | 沈畈社区 | 30.4 | 通过项目建设，解决180人，贫困户5户的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 7 | 严林至付店至张寨 | 改建长2.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 龙山街道办事处 | 十里头村 | 80.0 | 通过项目建设，解决170人，贫困户8户的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 8 | 石畈村组路 | 改建长0.7公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 石畈村 | 22.4 | 通过建设项目解决270人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 9 | 双五路-三洼组 | 改建长1.3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 青山镇 | 双桥村 | 41.6 | 通过项目建设解决了110人，贫困人口10人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 10 | 双五路至曹坊组 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 青山镇 | 双桥村 | 16.0 | 通过项目建设解决了110人，贫困人口10人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 11 | 朱伍路口王东组 | 改建长0.8公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 青山镇 | 王岗村 | 25.6 | 通过项目建设解决了125人，贫困人口20人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 12 | 旅游路至店口组教育基地 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 何家冲村 | 22.5 | 通过项目建设解决1211人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 13 | 公路边至北湾组 | 改建长0.3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 易棚村 | 9.6 | 通过项目建设解决易棚村贫困人口42人的出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 14 | 大冲上湾-小松口 | 改建长0.2公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 易棚村 | 6.4 | 通过项目建设解决易棚村贫困人口42人的出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 15 | 竹河路-王庄组 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 竹竿镇 | 河口村 | 32.0 | 通过项目建设解决120人，1户贫困户通行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 16 | 叶洼-朱坟 | 改建长1.1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 子路镇 | 方寨村 | 35.2 | 通过项目建设解决1818人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 17 | 楠子路增建路口-增建村与殷湾村交界 | 改建长3.6公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 子路镇 | 增建村 | 115.2 | 通过建设项目解决370户，贫困户16户出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 18 | 北杨店黄湾组-吴老塆村李家道组 | 改建长0.9公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 北杨店村 | 28.8 | 通过项目建设解决4700道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 19 | 上屈湾-下屈湾 | 改建长0.6公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 北杨店村 | 19.2 | 通过项目建设解决4700道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 20 | 胡湾-上屈湾 | 改建长0.65公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 北杨店村 | 20.8 | 通过项目建设解决4700道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 21 | 烧康路-罗桥 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 黄湾村 | 32.0 | 通过项目建设，解决138人，贫困户29人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 22 | 前舒寨-后舒寨 | 改建长2公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 瀛冲村 | 64.0 | 通过项目建设解决2390道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 23 | 东前-新西组 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 新湾村 | 16.0 | 通过项目建设解决2860道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 24 | 烧康路-康店街 | 改建长1.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 康店村 | 48.0 | 通过项目建设解决2060道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 25 | 龙泉村-陈六组 | 改建长0.48公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 东铺镇 | 龙泉村 | 15.4 | 通过项目建设解决2560道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 26 | 十里塘村部至东周洼至周湾 | 改建长2.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 龙山街道办事处 | 十里塘村 | 80.0 | 通过项目建设，解决170人，贫困户8户的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 27 | 杨湾至康湾至桃园 | 改建长3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 龙山街道办事处 | 常岗村 | 96.0 | 通过项目建设，解决350人，贫困户5户的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 28 | 文湾至陈寨 | 改建长1.3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 龙山街道办事处 | 常岗村 | 41.6 | 通过项目建设，解决350人，贫困户5户的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 29 | 项园至杨柳 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 莽张镇 | 蔡店村 | 32.0 | 通过项目建设，解决2600人，贫困户6户的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 30 | S218-天湖村部 | 改建长830平方米公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 莽张镇 | 天湖村 | 10.0 | 通过项目建设解决63户、贫困户36户出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 31 | 槐北组至段西组 | 改建长1.9公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 莽张镇 | 槐店村 | 60.8 | 通过项目建设解决45户、贫困户10户出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 32 | 中陈寨水泥路 | 改建长3.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 邢桥村 | 112.0 | 通过项目建设，解决130人，贫困户12人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 33 | 柴乡组水泥路 | 改建长0.35公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 柴乡村 | 11.2 | 通过项目建设，解决140人，贫困户13人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 34 | 麻庄组水泥路 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 柴乡村 | 16.0 | 通过项目建设，解决140人，贫困户13人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 35 | 姬洼组水泥路 | 改建长0.3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 柴乡村 | 9.6 | 通过项目建设，解决140人，贫困户13人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 36 | 吴大桥组水泥路 | 改建长1.3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 吴乡村 | 41.6 | 通过项目建设，解决240人，贫困户52人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 37 | 十组水泥路 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 吴乡村 | 16.0 | 通过项目建设，解决240人，贫困户52人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 38 | 四组—二组水泥路 | 改建长0.8公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 吴乡村 | 25.6 | 通过项目建设，解决240人，贫困户52人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 39 | 三组—李小湾水泥路 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 吴乡村 | 32.0 | 通过项目建设，解决240人，贫困户52人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 40 | 黄大山—前大山水泥路 | 改建长0.6公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 方集村 | 19.2 | 通过项目建设，解决160人，贫困户22人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 41 | 方集街道水泥路 | 改建长0.17公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 方集村 | 6.8 | 通过项目建设，解决160人，贫困户22人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 42 | 一组—四组水泥路 | 改建长0.3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 南李店 | 9.6 | 通过项目建设，解决150人，贫困户11人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 43 | 周店街水泥路 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 庙仙乡 | 周店村 | 20.0 | 通过项目建设，解决120人，贫困户29人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 44 | 伍朱路至魏洼组 | 改建长0.86公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 檀岗村 | 27.5 | 通过建设项目解决2875人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 45 | 后上至后下西 | 改建长0.93公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 檀岗村 | 29.8 | 通过建设项目解决2875人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 46 | 大塘角组至中湾 | 改建长0.6公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 李岗村 | 19.2 | 通过建设项目解决183人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 47 | 石洼到石湾 | 改建长1.06公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 李岗村 | 33.9 | 通过建设项目解决183人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 48 | 尚西到村村通接口 | 改建长0.27公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 郑堂村 | 8.6 | 通过建设项目解决2875人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 49 | 南湾到南小湾 | 改建长0.47公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 郑堂村 | 15.0 | 通过建设项目解决2875人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 50 | 长塘至楠子路接口 | 改建长0.9公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 魏湾村 | 28.8 | 通过建设项目解决204人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 51 | 甘寨到楠邵路 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 张岗村 | 32.0 | 通过建设项目解决2875人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 52 | 林湾到闫小湾 | 改建长1.46公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 张岗村 | 46.7 | 通过建设项目解决2875人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 53 | 罗湾到老村部 | 改建长0.6公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 张岗村 | 19.2 | 通过建设项目解决2875人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 54 | 张湾至杨湾 | 改建长0.484公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 马堰村 | 15.5 | 通过建设项目解决81人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 55 | 樊湾至樊湾路口 | 改建长0.216公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 楠杆镇 | 楠杆村 | 6.9 | 通过建设项目解决30人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 56 | 明月村部至张堂村部 | 改建长2.45公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 彭新镇 | 明月村 | 98.0 | 通过项目建设解决356人口出行困难问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 57 | 彭新街道-明月村部 | 改建长公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 彭新镇 | 明月村 | 20.0 | 通过项目建设解决356人口出行困难问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 58 | 倒座至西湾 | 改建长3公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 彭新镇 | 西湾村 | 96.0 | 通过项目建设解决126人口出行困难问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 59 | 广场路口至小汪畈桥头 | 改建长1.8公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 彭新镇 | 小河村 | 72.0 | 通过项目建设解决76人口出行困难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 60 | 张洼村杨店西小桥至张洼村部 | 改建长1.6公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 彭新镇 | 张洼村 | 64.0 | 通过项目建设解决116人口出行困难问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 61 | 伍朱路-王东江畈 | 改建长1.8公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 青山镇 | 王岗村 | 57.6 | 通过项目建设解决了125人，贫困人口20人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 62 | 竹园组至二里棚组公路 | 改建长0.58公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 青山镇 | 冲口村 | 18.6 | 通过项目建设解决了30人，贫困人口30人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 63 | 银矿-皇城山茶场 | 改建长2.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 青山镇 | 双桥村 | 80.0 | 通过项目建设解决了110人，贫困人口10人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 64 | 伍朱路至村部 | 改建长5.6公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 青山镇 | 夏寨村/寨里村 | 72.8 | 通过项目建设解决了110人，贫困人口20人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 65 | 李湾桥至青蓬小学 | 改建长0.8公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 青蓬村 | 32.0 | 通过项目建设解决2267人、贫困户 489人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 66 | 夹沟至大冲组 | 改建长1.2公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 青蓬村 | 38.4 | 通过项目建设解决2267人、贫困户 489人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 67 | 中山岭-花门楼 | 改建长0.6公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 北安村 | 19.2 | 通过项目建设解决北安村贫困人口17人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 68 | 中湾-后湾 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 九里村 | 32.0 | 解决九里关村贫困人口30人出行难问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 69 | 东升-水元 | 改建长2.2公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 文庙村 | 70.4 | 通过项目建设解决1610人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 70 | 旅游公路-后湾组 | 改建长0.8公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 文庙村 | 25.6 | 通过项目建设解决1610人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 71 | 中心小学-窑厂 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 蔡楼居委会 | 16.0 | 通过项目建设解决1444人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 72 | 麻坡-六七组 | 改建长0.5公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 铁铺村 | 16.0 | 通过项目建设解决2096人、贫困户 367人道路通行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 73 | 天门岗至长冲组 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 铁铺镇 | 铁铺村 | 32.0 | 通过项目建设解决2096人、贫困户 367人道路通行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 74 | 伍庄至吴围孜 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 竹竿镇 | 联湖村 | 32.0 | 通过项目建设解决260人，5户贫困户通行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 75 | 县道X001-骆寨 | 改建长0.75公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 竹竿镇 | 张老店村 | 24.0 | 通过项目建设解决3743人、贫困户 500人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 76 | 县道X001-骆东 | 改建长0.4公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 竹竿镇 | 张老店村 | 12.8 | 通过项目建设解决3743人、贫困户 500人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 77 | 菜湾-孔小湾 | 改建长0.75公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 竹竿镇 | 张老店村 | 24.0 | 通过项目建设解决3743人、贫困户 500人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 78 | 周东周西-赵山彭岗 | 改建长1.1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 竹竿镇 | 曾山村 | 35.2 | 通过项目建设解决1334人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 79 | 沈小湾-郭湾组 | 改建长1公里四级路，路基宽5米，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 竹竿镇 | 曾山村 | 32.0 | 通过项目建设解决1334人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| （六） | 2018年农村公路提升改造项目（桥梁） |  |  | 2268.22 |  |  |  |
| 1 | 水库桥 | 跨径1*8，桥宽6.5米，桥长13米 | 东铺镇 | 林寨村 | 35.49 | 通过项目建设解决2200道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 2 | 冯堰桥 | 跨径1*8，桥宽8.5米，桥长13米 | 东铺镇 | 北杨店村 | 35.49 | 通过项目建设解决4700道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 3 | 刘桥桥 | 跨径3*8，桥宽6.5米，桥长29米 | 东铺镇 | 陈大寨村 | 74.3 | 通过项目建设解决3376道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 4 | 祝湾桥 | 跨径1*8，桥宽6.5米，桥长13米 | 东铺镇 | 林寨村 | 32.3 | 通过项目建设解决2200道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 5 | 仁桥 | 跨径2*10，桥宽6.5米，桥长20米 | 庙仙乡 | 庙仙村 | 71.4 | 通过项目建设解决2301道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 6 | 独楼桥 | 跨径2*10，桥宽6.5米，桥长20米 | 龙山乡 | 常岗村 | 54.6 | 通过项目建设，解决350人，贫困户5户的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 7 | 黄家湾桥 | 跨径2*8，桥宽8.5米，桥长21米 | 彭新镇 | 张堂村 | 74.97 | 通过项目建设解决132人口出行困难问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 8 | 洗脂河桥 | 跨径4*10，桥宽6.5米，桥长45米 | 朱堂乡 | 肖畈村 | 160.65 | 通过项目建设解决400人，贫困户25人通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 9 | 宋湾桥 | 跨径3*8，桥宽8.5米，桥长29米 | 朱堂乡 | 天桥村 | 98.6 | 通过项目建设解决400人，贫困户25人通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 10 | 孔南桥 | 跨径3*10，桥宽6.5米，桥长37米 | 竹竿镇 | 姚集村 | 99.8 | 通过项目建设解决400人，贫困户25人通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 11 | 尹桥 | 跨径3*10，桥宽6.5米，桥长35米 | 竹竿镇 | 姚集村 | 95.55 | 通过项目建设解决1455人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 12 | 前乡小桥 | 跨径2*8，桥宽6.5米，桥长21米 | 周党镇 | 前乡村 | 57.3 | 通过项目建设解决2130人通行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 13 | 熊西楼桥 | 跨径2*8，桥宽6.5米，桥长21米 | 灵山镇 | 高寨村 | 42.1 | 通过项目建设解决1860道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 14 | 竹河小桥 | 跨径1*8，桥宽6.5米，桥长13米 | 青山镇 | 冲口村 | 40.4 | 通过项目建设解决了30人，贫困人口30人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 15 | 刘湾桥 | 跨径3*8，桥宽6.5米，桥长29米 | 青山镇 | 寨里村 | 71.6 | 通过项目建设解决了110人，贫困人口20人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 16 | 两河口桥 | 跨径1*8，桥宽5米，桥长13米 | 灵山风景区管理局 | 灵山社区 | 36.2 | 通过项目建设解决2560道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 17 | 河东组桥 | 跨径1*5，桥宽5米，桥长10米 | 灵山风景区管理局 | 灵山社区 | 21.1 | 通过项目建设解决2560道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 18 | 张墩桥维修 | 加固基础，维修桥头防护及铺底。 | 彭新镇 | 张墩村 | 10.0 | 通过项目建设解决210人口出行困难问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 19 | 粮桥 | 跨径1*6，桥宽6.5米，桥长6米 | 庙仙乡 | 庙仙村 | 21.4 | 通过项目建设解决2301道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 20 | 吴大桥 | 跨径2*8，桥宽6.5米，桥长21米 | 庙仙乡 | 吴乡村 | 57.3 | 通过项目建设，解决240人，贫困户52人的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 21 | 黎堰桥 | 跨径2*10，桥宽6.5米，桥长25米 | 龙山乡 | 曹堰村 | 89.3 | 通过项目建设，解决400人，贫困户5户的出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 22 | 李楼桥 | 跨径2*10，桥宽6.5米，桥长25米 | 子路镇 | 李楼村 | 89.3 | 通过项目建设解决2561人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 23 | 蔡庄桥 | 跨径3*16，桥宽6.5米，桥长53米 | 彭新镇 | 前锋村 | 189.2 | 通过项目建设解决300人口出行困难问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 24 | 袁榜小桥 | 跨径3*10，桥宽6.5米，桥长35米 | 朱堂乡 | 肖畈村 | 125.0 | 通过项目建设解决400人，贫困户25人通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 25 | 石山口干渠桥 | 跨径2*16，桥宽6.5米，桥长37米 | 莽张镇 | 尚家村 | 132.1 | 通过项目建设解决52户、贫困户10户出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 26 | 上万桥 | 跨径1*6，桥宽6.5米，桥长11米 | 莽张镇 | 方鹏村 | 29.4 | 通过项目建设解决53户、贫困户14户出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 27 | 甘家湾渠道桥 | 跨径3*8，桥宽6.5米，桥长29米 | 莽张镇 | 杨岗村 | 76.3 | 通过项目建设解决60户、贫困户11户出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 28 | 段家小桥 | 跨径2*10，桥宽6.5米，桥长25米 | 莽张镇 | 槐店村 | 65.0 | 通过项目建设解决45户、贫困户15户出行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 29 | 钱畈桥 | 跨径2*8，桥宽6.5米，桥长21米 | 定远乡 | 陈寨村 | 75.0 | 通过项目建设解决3235人道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 30 | 水寨桥 | 跨径2*8，桥宽6.5米，桥长21米 | 周党镇 | 水寨村 | 57.3 | 通过项目建设解决3130人通行问题 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 31 | 李湾桥 | 跨径2*6，桥宽6.5米，桥长17米 | 灵山镇 | 大马村 | 45.1 | 通过项目建设解决1860道路通行问题。 | 交通运输局 | 2018.9 |
| 32 | 姚家河桥 | 跨径4*10，桥宽6.5米，桥长45米 | 山店乡 | 胡畈村 | 99.8 | 通过项目建设解决1960人、贫困户40人出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 33 | 汪子沟桥 | 增设安全设施，加固桥头防护及铺底等。 | 山店乡 | 胡畈村 | 5.0 | 通过项目建设解决1960人、贫困户40人出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| （七） | 2018年农村公路提升改造项目（道路维修养护） |  |  | 1184.02 |  |  |  |
| 1 | 伍家坡-朱堂路肩培护 | 养护29公里，路肩宽度两侧各1米，受限制地段不少于0.75米。 | 楠杆镇 朱堂乡 青山镇 朱堂乡 | 相关村 | 58.0 | 通过项目建设解决16980出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 2 | 楠杆-子路-莽张-南李店路肩培护 | 养护21.5路肩宽度两侧各1米，受限制地段不少于0.75米。 | 楠杆镇 子路镇 莽张镇 庙仙乡 | 相关村 | 43.0 | 通过项目建设解决13586出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 3 | 罗山县城-尤店-高店-陈堂（含杨岗-尤店）路肩培护 | 养护30路肩宽度两侧各1米，受限制地段不少于0.75米。 | 龙山乡 尤店乡 高店乡 | 相关村 | 45.0 | 通过项目建设解决19650出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 4 | 东铺-河口-竹竿-周店-庙仙-S218路肩培护 | 养护47.5路肩宽度两侧各1米，受限制地段不少于0.75米。 | 东铺镇 竹竿镇 庙仙乡 | 相关村 | 71.3 | 通过项目建设解决37852出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 5 | 彭新曾店-倒座路肩培护 | 养护5路肩宽度两侧各1米，受限制地段不少于0.75米。 | 彭新镇 | 相关村 | 7.5 | 通过项目建设解决5680出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 6 | S338灵山镇-灵山-九里路肩培护 | 养护15路肩宽度两侧各1米，受限制地段不少于0.75米。 | 灵山镇 | 相关村 | 30.0 | 通过项目建设解决12983出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 7 | 周党-山店路肩培护 | 养护15路肩宽度两侧各1米，受限制地段不少于0.75米。 | 周党镇 山店乡 | 相关村 | 30.0 | 通过项目建设解决11984出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 8 | 李寨-邵湾 | 维修面积6500平方米 | 楠杆镇 | 相关村 | 98.0 | 通过项目建设解决4586出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 9 | 子路-孟榜村-岳城村-曾店 | 维修面积10500平方米 | 子路镇 | 相关村 | 170.0 | 通过项目建设解决15602出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 10 | 曾店村-倒座-彭新-铁铺-九里村部 | 维修面积12600平方米 | 彭新镇 铁铺镇 | 相关村 | 190.0 | 通过项目建设解决15320出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 11 | 通村公路维修与加宽 | 部分通村公路宽度不足和道路不畅情况整改 | 相关乡镇 | 相关村 | 89.1 | 通过项目建设解决15988出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 12 | 竹竿河口大桥维修 | 更换栏杆扶手、桥头破损维修、安全带维修等。 | 竹竿镇 | 相关村 | 10.0 | 通过项目建设解决5785出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 13 | 周党-山店 | 维修面积11333平方米 | 周党镇 山店乡 | 相关村 | 170.0 | 通过项目建设解决16990出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 14 | 青山孙岗村部至青山街道 | 维修面积4000平方米 | 青山镇 | 相关村 | 60.0 | 通过项目建设解决5992出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 15 | 楠杆G312至子路问津碑 | 子路像至子路问津碑挖补后加铺沥青混凝土路面，G312至子路像破损挖补。 | 楠杆镇 子路镇 | 相关村 | 80.0 | 通过项目建设解决17995出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 16 | 杨岗至尤店街道 | 维修面积1667平方米 | 尤店乡 | 相关村 | 25.0 | 通过项目建设解决3983出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |
| 17 | 山店林湾洪河桥防护维修 | 塌方填土、浆砌片石防护、混凝土路面修补等。 | 山店乡 | 相关村 | 7.2 | 通过项目建设解决17994出行难问题； | 交通运输局 | 2018.9 |