现将罗山县2020年省派、市派第一书记项目予以公告:

投诉监督单位名称、地址:罗山县扶贫开发办公室（县政府308室）

联系电话:0376-2178266

电子邮箱:tpzhb2016@163.com

全国扶贫监督举报电话:12317

2020年罗山县省派、市派第一书记项目

实施方案

根据2020年统筹整合财政涉农资金计划安排，按照村申报、乡审核、行业部门论证的程序，结合我县省派、市派驻村第一书记工作实际，制定本实施方案。

1. 工作目标

促进省派、市派第一书记所驻贫困村基础设施和生产生活条件改善提升，推进驻村帮扶工作开展，巩固提升贫困村、贫困户脱贫基础。

1. 建设内容

项目涉及2个省派第一书记、12个市派第一书记所驻的14个村，项目总投资340万元，其中，省派第一书记项目资金100万元，市派第一书记项目资金240万元。具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **罗山县2020年省派、市派第一书记项目统计表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 | | 投入资金规模 | 责任单位 | 绩效目标 |
| 乡（镇） | 村 | 合计 |
| 1 | 2020年罗山县高店乡湖南村村组公路项目 | 修建湖南村前于山组长596米道路，路面宽3米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 高店乡 | 湖南村 | 20 | 县扶贫办、高店乡政府 | 通过项目建设解决300余人出行难问题 |
| 2 | 2020年罗山县高店乡陈堂村村组公路项目 | 修建陈堂村长0.59公里道路，路面宽3米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 高店乡 | 陈堂村 | 20 | 县扶贫办、高店乡政府 | 通过项目建设解决500余人出行难问题 |
| 3 | 2020年罗山县高店乡中心村村组公路项目 | 扩建中心村吴大桥至街道2公里道路，由原路面宽度扩宽2米。 | 高店乡 | 中心村 | 20 | 县扶贫办、高店乡政府 | 通过项目建设解决500余人出行难问题 |
| 4 | 2020年罗山县山店乡畔店村村部至马洼组通组道路项目 | 修建1条长0.6公里四级路，路面宽3.5米，厚18厘米水泥混凝土路面 | 山店乡 | 畔店村 | 20 | 县扶贫办、山店乡政府 | 解决马洼组、大坡组、则洼组共计360人出行难的问题 |
| 5 | 2020年罗山县莽张镇蔡店村路肩陪护项目 | 对赵乡组等3个村民组4公里的道路路肩进行加宽加宽。 | 莽张镇 | 蔡店村 | 20 | 县扶贫办、莽张镇政府 | 解决赵山组等3个村民组120人出行难的问题 |
| 6 | 2020年罗山县尤店乡方湾村教育示范基地建设项目 | 建设罗山县中小学劳动教育示范基地，占地100亩 | 尤店乡 | 方湾村 | 20 | 县扶贫办、尤店乡人民政府 | 劳动教育基地稳定提供就业岗位20人，年收入1万元以上。 |
| 7 | 2020年罗山县彭新镇小河村村组道路建设项目 | 修建余洼组、王洼组、长村组长600米，3.5米宽、0.18米厚水泥道路 | 彭新镇 | 小河村 | 20 | 县交通局、彭新镇政府 | 通过项目建设解决640人出行难问题 |
| 8 | 2020年罗山县灵山镇檀墩村道路硬化项目 | 修建檀墩村管湾组500米路面宽3.5米，厚18厘米水泥混泥土路面 | 灵山镇 | 管湾组 | 20 | 县扶贫办、灵山镇政府 | 通过项目建设改善200人出行条件 |
| 9 | 2020年罗山县铁铺镇何家冲村基础设施建设项目 | 修建何家冲村饮王塝组至大湾组2.5公里，宽3米的砂石路。 | 铁铺镇 | 何家冲村 | 20 | 县扶贫办、铁铺镇政府 | 通过项目建设改善160人出行条件 |
| 10 | 2020年罗山县定远乡易店村道路建设项目 | 修建易店村街道至北湾组400米路面宽4米，厚18厘米水泥路 | 定远乡 | 易店村 | 20 | 县扶贫办、定远乡政府 | 道路硬化项目的实施，可以完善我村基础设施建设，改善易店村北湾组群众生产生活条件受益群众300人 |
| 11 | 2020年罗山县楠杆镇李寨村扶贫爱心超市建设项目 | 在村部办公房西边空地上边建造砖混框架结构房屋3间，面积90平方米。 | 楠杆镇 | 李寨村 | 20 | 县扶贫办、楠杆镇政府 | 项目建设完成后对外出租，收取租金，增加集体经济收入，壮大集体经济，增强为民服务能力。 |
| 12 | 2020年罗山县青山镇孙岗村村集体经济项目 | 入股华业膨润土厂，帮助其扩大生产能力，带动贫困户致富,每年分红4万元，期限3年，3年后返回本金，本金经四议两公开用于本村民生工程. | 青山镇 | 孙岗村 | 50 | 县扶贫办、青山镇政府 | 壮大村集体经济，村集体每年收益4万元，带动孙岗村20户贫困户，提供就业岗位，户均年增收1600元。通过产业链提高本村群众的收入。剩余20%作为村集体收入，纳入村预算内，用于民生工程。 |
| 13 | 2020年罗山县青山镇洪河村集体经济项目 | 入股罗山县胜强米业有限公司，帮助其扩大生产能力，带动贫困户致富,每年分红2万元，期限3年，3年后返回本金，本金经四议两公开用于本村民生工程。 | 青山镇 | 洪河村 | 20 | 县扶贫办、青山镇政府 | 壮大村集体每年收益2万元，带动洪河村10户贫困户，提供就业岗位，户均年增收1600元。通过产业链提高本村群众的收入。剩余20%作为村集体收入，纳入村预算内，用于民生工程。 |
| 14 | 2020年罗山县楠杆镇田堰村农副产品加工车间配套工程建设项目 | 在农副产品新建围墙200米，新建大门含铁艺门，新建砖混框架结构房间6间90平方米，作为车间办公室、储藏室，硬化地面1739平方米， | 楠杆镇 | 田堰村 | 50 | 县扶贫办、楠杆镇政府 | 项目建设完成后对外出租，收取租金，增加集体经济收入，壮大集体经济，增强为民服务能力。 |

三、保障措施

**（一）加强组织领导。**各乡镇人民政府作为项目责任单位，要高度重视第一书记项目建设工作，加强统筹协调，及时研究解决项目建设中出现的困难和问题。各村民委员会要配合乡级政府做好项目前期准备工作。

**（二）完善基础性工作。**按照《罗山县脱贫攻坚项目管理暂行办法》（罗脱贫指办〔2018〕109号）要求，做好项目招投标、项目公告公示、项目实施监管、项目竣工决算等项目管理工作，做好项目实施后的日常监管维护工作。

罗山县扶贫开发办公室

2020年7月29日